#

 R E P U B L I K A H R V A T S K A

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

 OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/23-01/01

URBROJ: 2140-17-01-23-02

Kraljevec na Sutli, 28.03.2023.

# Na temelju članka 30. Statuta Općine Kraljevec na Sutli (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 14/21 i 63A/21) i članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18., 110/18. i 32/20.) Općinsko vijeće Općine Kraljevec na Sutli na 20. sjednici održanoj dana 28.03.2023. godine , donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

Članak 1.

 Programom izgradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu ( u daljnjem tekstu: Program) raspoređena su sredstva za izgradnju komunalne infrastrukture na području Općine Kraljevec na Sutli.

Članak 2.

 Za namjenu iz članka 1. ovog Programa osigurana su sredstva u iznosu od 539.400,00 kuna a izvršena u iznosu 404.124,05 kn.

Članak 3.

 Sredstva iz članka 2. ovog Programa izvršena su kako slijedi:

1. pozicija 235. za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete 19.900,00 kn,

 Zamjena sadašnjih svjetiljki sa led svjetiljkama-savjetodavne usluge

izvor financiranje će biti opći prihodi.

2. pozicija 247. za asfaltiranje nerazvrstanih cesta 0,00 kn,

izvor financiranja će biti: iz općih prihoda 0,00

iz pomoći: 0,00

 iz zaduženja 0,00

 - asfaltiranje dionica cesta–

3. pozicija 245. uređenje groblja 27.854,49 kn,

Izvori financiranja će biti: iz namjenskih prihoda 0,00

 iz prihoda od prodaje imovine 27.854,49

Izvoditi će se slijedeći radovi: - ograđivanje groblja i navoz zemlje za poravnavanje terena,

 - izgradnja staza i grobnih mjesta

4. pozicija 264. izgradnja nogostupa uz županijsku cestu 317.805,56

Izvori financiranja će biti: iz pomoći ŽUC 317.805,56

 iz općih prihoda 0,00

 iz zaduženja

5. pozicija 240. izgradnja vodovodne mreže 0,00

 Izvori financiranja će biti: iz općih prihoda 0,00

 iz pomoći 0,00

6. uređenje kupališta na Sutli 38.564,00

 Izvori financiranje će biti: iz općih prihoda 38.564,00

 iz pomoći 0,00

Članak 4.

Ovaj Izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku KZŽ, te će se objaviti na web stranici Općine.

|  |
| --- |
| PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA |
|  |
| Dražen Jambrešić |