R E P U B L I K A  H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/24-01/01

URBROJ: 2140-17-01-24-03

Kraljevec na Sutli, 10. travnja 2024.

# Na temelju članka 30. Statuta Općine Kraljevec na Sutli (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 14/21) i članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18., 110/18. i 32/20.) Općinsko vijeće Općine Kraljevec na Sutli na 28. sjednici održanoj dana 10. travnja 2024. godine, donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Programom izgradnje komunalne infrastrukture za 2023. godinu ( u daljnjem tekstu: Program) raspoređena su sredstva za izgradnju komunalne infrastrukture na području Općine Kraljevec na Sutli.

Članak 2.

Za namjenu iz članka 1. Programa osigurana su sredstva u iznosu od  484.310,00 €, a Program je izvršen u iznosu 476.145,58 €.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. Programa utrošena su za:

1. pozicija 235. za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete 		 26.058,56 €,

Zamjena sadašnjih svjetiljki sa led svjetiljkama

2. pozicija 247. za sanaciju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta 		390.429,20 €,

3. pozicija 245. uređenje groblja						18.512,12 €,

Izvodili su se slijedeći radovi:	- ograđivanje groblja i navoz zemlje za poravnavanje terena,

- izgradnja staza i grobnih mjesta

4. pozicija 264. izgradnja nogostupa uz županijsku cestu			32.785,63 €

5. izgradnja ceste prema vrtiću						  8.095,07 €

6. uređenje parkirališta i trga kod groblja				              265,00 €

Članak 5.

Ovaj Izvještaj stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti na web stranici Općine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Dražen Jambrešić